## Slide 1
报告人：丘绎楦
卓越工程中期报告
2025-11-14

## Slide 2
目录 | CONTENTS
项目主要流程
1
各部门需求模块
2
项目进展情况
3
后续规划
4

## Slide 3
项目进展情况
1

## Slide 4
阶段一：需求分析（已完成）
    完成《需求规格说明书》设计与编写
    完成项目各个模块的《用例图》《时序图》《状态转换图》等敏捷开发常用图
阶段二：系统设计（已完成）
    设计与搭建软件的整体架构（vue3 + springboot）
    数据库搭建（MySQL）
    设计用户界面设计，用户交互设计，整体样式风格
    确定使用的各种第三方技术栈
    完成《系统设计文档》（字典设计等等）
    完成《数据库设计文档》
    完成《API接口文档》
阶段三：编码实现（进行中 80%）
    共同在代码仓库提交各自负责的模块代码
    对每个模块进行单元测试
阶段四：测试与质量保证（待开始）
    正在编写测试用例
    功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试
    编写《测试报告》
阶段五：部署上线（未开始）
阶段六：运维与迭代（未开始）
项目进展情况
第1周
第2周~第3周
第3周~第4周
第5周~第8周

## Slide 5
项目主要流程
2

## Slide 10
企业级需求模块
3

## Slide 11
企业
账号管理

## Slide 12
省级需求模块
3

## Slide 13
省级

## Slide 14
参考文档
3

## Slide 16
后续规划
4

## Slide 17
后续规划
这周内完成市级的接口和界面编码
这周进行页面细节的调整
下周进行每个模块的单元测试
下周进行整个项目的集体测试
编写测试报告
修改BUG
部署项目部署

## Slide 18
谢谢

## Slide 19
首页概览

## Slide 20
查看当前可填报的调查期
查看最新通知通告
查看报表状态统计
首页概览

## Slide 21
企业备案

## Slide 22
填写备案信息
提交备案信息
查看审核状态
企业备案

## Slide 23
企业备案状态转换

## Slide 24
数据报表

## Slide 25
新增报表
修改报表
暂存报表
提交报表
查看报表审核状态
查看报表历史版本
数据报表

## Slide 28
企业数据报表状态转换

## Slide 29
报表查询

## Slide 30
条件检索历史报表
查看报表详情
查看状态流转与驳回原因
报表查询

## Slide 31
通知中心

## Slide 32
查看消息通知
查看通知详情
数据报表

## Slide 33
概况

## Slide 34
概况
查看本月的数据（企业总数，本月新企业数量，本月上报数量，本月建档总数，本月调查总数，本月岗位变化数）
查看本月各市上报进度（进度条展示）
查看企业数量在各维度的占比（饼图展示）
查看最新的通知以及代办事项

## Slide 36
企业管理

## Slide 37
查看企业列表
新增企业（账号）
查看企业详情
编辑企业内容
删除企业
企业管理

## Slide 39
数据管理

## Slide 40
查看报表列表
条件查询报表列表
查看报表详情
审核报表（通过/驳回）
批量审核报表
提醒市级审核报表
上传报表
批量上传报表
数据管理

## Slide 42
数据分析

## Slide 43
查看取样分析
趋势分析
对比分析
多维分析
数据分析

## Slide 44
通知管理

## Slide 45
查看所有通知列表
查看生效中的通知列表
条件查询通知列表
查看通知详情
新增通知
编辑通知
删除通知
通知管理

## Slide 47
账号管理

## Slide 48
查询账号列表
新增企业账号
新增市级账号
停用或启用账号
账号管理

## Slide 50
日志管理

## Slide 51
查看日志列表
条件查询日志列表
导出日志
清空日志
查看日志详情
日志管理

## Slide 53
调查期管理

## Slide 54
查看调查期列表
查询调查期
添加调查期（批量）
编辑调查期
删除调查期
调查期管理