《软件工程基础》课程实践

软件项目过程记录表

项目名称：毕业设计（论文）存档材料智能审查系统

小组名称：1

小组成员：丘绎楦，曾泇睷，孙将斌，陈家豪

日    期： 2025.4.23

填表说明

- 本表格作为《软件工程基础》课程实践过程管理的文档，请按“周”填写。

- “会议周”一栏填写某个自然周，即从周一至周日。本课程表格第一周所填日期，已填在表格中。后续表格以此类推。本课程表格第一周是：2025年4月21日～4月27日；最后一周是：2025年6月9日～6月15日。

- 每周至少召开1次小组会议，并新增一页“小组软件项目会议过程记录表”，并及时填写。

- 小组会议由组长负责召集。

- 小组会议讨论过程中，希望每一位同学都积极发表意见和建议，不要怕说错，不要害羞而难以启齿，要大胆发言。本学期期末，每位小组同学应保存一份会议记录表，给自己留下一份美好而充实的回忆。

- 软件项目过程记录表在本学期末，与其它表格一并上交。

| 会议主题 | 确定项目主题 |  |  | 会议地点 | 留学生公寓B1地下室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议周 | 2025.4.21～2025.4.27 | 会议日期 | 2025.4.23 |  | 会议召集人 | 丘绎楦 |
| 到会组员 | 丘绎楦，曾泇睷，孙将斌，陈家豪 |  |  |  |  |  |
| 缺席组员 | 无 |  |  |  |  |  |
| 会 议 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| （本周完成的任务，未完成的任务，本次会议解决的问题或者组员之间的争议。） 确定了项目主题：毕业设计（论文）存档材料智能审查系统 |  |  |  |  |  |  |
| （还存在哪些问题没能解决？或者又产生哪些新问题？） - 如何获取学校官方的论文格式规范？ - 是否需要支持多格式文件（如Word、PDF、LaTeX）的解析？ |  |  |  |  |  |  |
| （小组团队合作情况） 组员积极参与讨论，组长有效组织了会议流程。 |  |  |  |  |  |  |
| （备注） |  |  |  |  |  |  |

小组软件项目会议过程记录表

小组软件项目会议过程记录表

| 会议主题 | 项目讨论 |  |  | 会议地点 | 留学生公寓B1地下室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议周 | 2025.4.28～2025.5.4 | 会议日期 | 2025.5.3 |  | 会议召集人 | 丘绎楦 |
| 到会组员 | 丘绎楦，曾泇睷，孙将斌，陈家豪 |  |  |  |  |  |
| 缺席组员 | 无 |  |  |  |  |  |
| 会 议 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| （本周完成的任务，未完成的任务，本次会议解决的问题或者组员之间的争议。） 本次会议针对项目进行需求分析、获取： 1. 自动审查材料 2. 材料存储 3. 文件的在线解析与查看 4. 审计报告 |  |  |  |  |  |  |
| （还存在哪些问题没能解决？或者又产生哪些新问题？） 软件设计方面，结构化设计、数据库设计、界面设计等问题还未讨论完成 |  |  |  |  |  |  |
| （小组团队合作情况） 各组员发表自己对项目的需求分析、设计观念，融合出最终讨论结果 |  |  |  |  |  |  |
| （备注） |  |  |  |  |  |  |

小组软件项目会议过程记录表

| 会议主题 | 数据流图设计与数据分类讨论 |  |  | 会议地点 | 留学生公寓B1地下室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议周 | 2025.5.5～2025.5.11 | 会议日期 | 2025.5.9 |  | 会议召集人 | 丘绎楦 |
| 到会组员 | 丘绎楦，曾泇睷，孙将斌，陈家豪 |  |  |  |  |  |
| 缺席组员 | 无 |  |  |  |  |  |
| 会 议 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| （本周完成的任务，未完成的任务，本次会议解决的问题或者组员之间的争议。） 本次会议绘制了初步的数据流图（DFD） - 对数据的描述进行初步判定（静态数据，数据的采集等） - 对系统涉及的静态数据进行了分类和描述 - 确定了数据采集的主要方式和来源 |  |  |  |  |  |  |
| （还存在哪些问题没能解决？或者又产生哪些新问题？） 如何处理非结构化数据（如论文中的图表） |  |  |  |  |  |  |
| （小组团队合作情况） 各组员对数据流图进行协同绘制，经集体讨论确认后形成统一版本。 |  |  |  |  |  |  |
| （备注） |  |  |  |  |  |  |

小组软件项目会议过程记录表

| 会议主题 | 需求分析与系统设计细化 |  |  | 会议地点 | 留学生公寓B1地下室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议周 | 2025.5.12～2025.5.18 | 会议日期 | 2025.5.16 |  | 会议召集人 | 丘绎楦 |
| 到会组员 | 丘绎楦，曾泇睷，孙将斌，陈家豪 |  |  |  |  |  |
| 缺席组员 | 无 |  |  |  |  |  |
| 会 议 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| （本周完成的任务，未完成的任务，本次会议解决的问题或者组员之间的争议。） 本次会议对每一端的的功能需求进行细化和数据库初步设计 - 学生端与教师端的功能需求 - 数据库初步设计：用户信息表，论文存储表等 |  |  |  |  |  |  |
| （还存在哪些问题没能解决？或者又产生哪些新问题？） 数据库表关联关系需要进一步优化 |  |  |  |  |  |  |
| （小组团队合作情况） 讨论过程中各成员积极发表意见，最终达成共识 |  |  |  |  |  |  |
| （备注） |  |  |  |  |  |  |

小组软件项目会议过程记录表

| 会议主题 | 技术栈探讨与接口规范制定 |  |  | 会议地点 | 留学生公寓B1地下室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议周 | 2025.5.19～2025.5.25 | 会议日期 | 2025.5.23 |  | 会议召集人 | 丘绎楦 |
| 到会组员 | 丘绎楦，曾泇睷，孙将斌，陈家豪 |  |  |  |  |  |
| 缺席组员 | 无 |  |  |  |  |  |
| 会 议 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| （本周完成的任务，未完成的任务，本次会议解决的问题或者组员之间的争议。） 本周会议对此系统规定技术栈方案，并且对后端接口进行规范化。 - 后端：Java Spring Boot框架+Docker容器化部署 - 前端：Vue3+Node.js+B/S架构 - 中间件：Nginx反向代理 - 中间接口对接校内智能体系统标准 避免前后端的技术选型争议和统一接口文档 |  |  |  |  |  |  |
| （还存在哪些问题没能解决？或者又产生哪些新问题？） 接口压力测试方案待完善 |  |  |  |  |  |  |
| （小组团队合作情况） 各成员分工合名，积极贡献专业只是，最终达成技术共识 |  |  |  |  |  |  |
| （备注） |  |  |  |  |  |  |

小组软件项目会议过程记录表

| 会议主题 | 智能体开发与界面设计 |  |  | 会议地点 | 留学生公寓B1地下室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议周 | 2025.5.26～2025.6.2 | 会议日期 | 2025.6.1 |  | 会议召集人 | 丘绎楦 |
| 到会组员 | 丘绎楦，曾泇睷，孙将斌，陈家豪 |  |  |  |  |  |
| 缺席组员 | 无 |  |  |  |  |  |
| 会 议 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| （本周完成的任务，未完成的任务，本次会议解决的问题或者组员之间的争议。） - 对智能体的核心功能开发和基础查重接口对接 - 学生端界面原型确认和教师端管理后台UI完成 |  |  |  |  |  |  |
| （还存在哪些问题没能解决？或者又产生哪些新问题？） 系统主题色系尚未最终确定和智能体优化 |  |  |  |  |  |  |
| （小组团队合作情况） 各成员都按时完成任务和进行功能检测 |  |  |  |  |  |  |
| （备注） |  |  |  |  |  |  |

小组软件项目会议过程记录表

| 会议主题 | 功能加强和优化 |  |  | 会议地点 | 留学生公寓B1地下室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议周 | 2025.6.3～2025.6.8 | 会议日期 | 2025.6.6 |  | 会议召集人 | 丘绎楦 |
| 到会组员 | 丘绎楦，曾泇睷，孙将斌，陈家豪 |  |  |  |  |  |
| 缺席组员 | 无 |  |  |  |  |  |
| 会 议 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| （本周完成的任务，未完成的任务，本次会议解决的问题或者组员之间的争议。） 本周会议探讨系统如何提高模块的优化程度和用户体验优化 - 系统功能增强：提论文格式审查准确率 - 优化报告生成速度 - 优化错误信息提示 未完成任务：系统性能压力测试未通过 |  |  |  |  |  |  |
| （还存在哪些问题没能解决？或者又产生哪些新问题？） 问题：系统日志分析功能是否需要加强。 |  |  |  |  |  |  |
| （小组团队合作情况） 各成员都按时完成任务和进行功能检测 |  |  |  |  |  |  |
| （备注） |  |  |  |  |  |  |

小组软件项目会议过程记录表

| 会议主题 | 测试与维护 |  |  | 会议地点 | 留学生公寓B1地下室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议周 | 2025.6.9～2025.6.15 | 会议日期 | 2025.6.13 |  | 会议召集人 | 丘绎楦 |
| 到会组员 | 丘绎楦，曾泇睷，孙将斌，陈家豪 |  |  |  |  |  |
| 缺席组员 | 无 |  |  |  |  |  |
| 会 议 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| （本周完成的任务，未完成的任务，本次会议解决的问题或者组员之间的争议。） 本周会议进行全面系统功能测试，修复关键bug和分配成员维护规划 |  |  |  |  |  |  |
| （还存在哪些问题没能解决？或者又产生哪些新问题？） 问题：如何优化系统日常维护流程？ |  |  |  |  |  |  |
| （小组团队合作情况） 各成员都按时完成测试任务并提交测试报告 |  |  |  |  |  |  |
| （备注） |  |  |  |  |  |  |